# DOCUMENTAÇÃO BASE DO SISTEMA — Lead SaaS (White‑Label)

Versão: 1.0

## Sumário executivo

Este documento define a Documentação Base do Sistema para o produto SaaS de 360º de marketing (captura, tratamento e automação de leads) em modelo white‑label. Todas as decisões de arquitetura, convenções, padrões e entregáveis descritos aqui são mandatórios durante o desenvolvimento: qualquer desvio deverá ser sinalizado antes da implementação.

Princípios norteadores (ordem de prioridade): Consistência > Clareza > Escalabilidade > Performance.

## 1. Objetivo do sistema

Construir uma plataforma SaaS white‑label para captura, enriquecimento, automação e gestão de leads que permita: - Receber leads de múltiplas fontes (formulários, webhooks, Google Maps, Instagram, importações e APIs de terceiros). - Tratar, deduplicar e enriquecer leads automaticamente (CNPJ, endereço, dados públicos). - Orquestrar automações e notificações (email, SMS, webhook, WhatsApp) por regras configuráveis por conta. - Fornecer painel web personalizável por cliente (branding) para gerir leads, pipelines e relatórios. - Expor API para integrações e permitir multi‑tenant seguro por Account.

Público‑alvo: agências de marketing, times de vendas e empresas que desejam centralizar prospecção e nutrição de leads com marca própria (white‑label).

## 2. Regras de negócio principais

- Multi‑tenant: todos os dados são ligados a uma Account. Usuários só acessam dados da sua Account.

- Deduplicação: ao receber um lead, aplicar regras (ordem): por email → por phone → por cnpj → por combinação nome + telefone dentro de janela de 30 dias. Se empate, atualizar o lead existente (merge) e criar LeadEvent de merge.

- Enriquecimento: todos os leads passam por pipeline de enriquecimento assíncrono (worker): consulta CNPJ, Google Places, geocoding, scraping social quando autorizado.

- Fluxo de automação: gatilhos (on_create, on_update, on_tag, on_stage_change) disparam ações (send_email, send_sms, webhook, add_tag, assign_user). Regras configuráveis por conta via interface.

- Branding: cada Account pode customizar logo, paleta de cores, subdomínio (opcional) e templates de email. Assets armazenados por Account e servidos via CDN.

- Retenção / auditoria: manter histórico de alterações (lead_history) por 90 dias padrão (configurável). Logs de auditoria para ações críticas.

- Segurança / permissões: RBAC mínimo: superadmin (plataforma), admin (account), manager, agent, readonly. Autenticação JWT + opção SSO (OAuth2) por conta.

- Webhooks de recebimento: endpoints públicos protegidos por token HMAC e validação de origem + rate limiting.

## 3. Componentes do backend

Arquitetura: Monolito modular com camadas claras e um processo worker para jobs assíncronos.

### 3.1 Camadas e responsabilidade

- API (Express): exposição de rotas REST/JSON e healthchecks.

- Controllers: validação de entrada (DTOs), orquestração de serviços, resposta padronizada.

- Services: lógica de negócio (leadService, automationService, enrichmentService, userService, accountService).

- Repositories (Prisma): abstração de acesso a banco; métodos CRUD e queries especializadas.

- Workers: processamento assíncrono (BullMQ) para scraping, enriquecimento, envio de notificações, retries e backoff.

- Integrations: módulos específicos por provedor (GoogleMapsClient, CnpjClient, InstagramClient, EmailClient, SmsClient).

- Middlewares: autenticação JWT, autorização por roles, validação de schema (zod), logging, rate limiting, error handler.

- Utils / Helpers: formatação, deduplication utilities, normalizadores de telefone/email.

### 3.2 Principais serviços a implementar

- LeadService (criar, atualizar, merge, buscar, aplicar tags, mover estágio)

- AutomationService (avaliar gatilhos, enfileirar ações)

- EnrichmentService (pipeline síncrono para dados rápidos; delega jobs pesados ao worker)

- IntegrationService (abstrai chamadas externas e tokens)

- AuthService (token, refresh, SSO)

- BrandingService (templates, assets)

- AuditService (grava logs de ação de usuários)

## 4. Componentes do frontend

Stack: React + Vite com arquitetura de componentes, state management (Zustand ou Redux Toolkit), roteamento React Router, e biblioteca de componentes (opcional: Radix + shadcn/ui ou Material).

### 4.1 Áreas principais

- Landing / Auth: login, signup (multi‑tenant invite), reset password.

- Admin (Account settings): branding, usuários, integrações, billing info.

- Leads: listagem (filtros dinâmicos), visualização detalhada (timeline de eventos), edição, merge manual.

- Pipelines / Automations: builder visual de regras (drag & drop simples) e histórico de execuções.

- Imports & Sources: configuração de fontes (form builders, webhooks, Google Maps scraping, Instagram scraping).

- Relatórios: métricas de captura, conversão, tempo médio de resposta.

### 4.2 Themability (white‑label)

- Tokens de design (CSS variables / Tailwind config) por Account com fallback global.

- Possibilidade de registro de subdomínio CNAME + emissão de certificados TLS (Let’s Encrypt) via infraestrutura.

## 5. Estrutura de diretórios proposta

Aplica tanto ao repositório monorepo atual quanto a uma possível separação futura.

/ (root)
├─ backend/
│  ├─ src/
│  │  ├─ api/
│  │  │  ├─ routes/
│  │  │  │  ├─ auth.routes.ts
│  │  │  │  ├─ user.routes.ts
│  │  │  │  ├─ lead.routes.ts
│  │  │  │  └─ integration.routes.ts
│  │  ├─ controllers/
│  │  ├─ services/
│  │  ├─ repositories/
│  │  ├─ workers/
│  │  ├─ integrations/
│  │  ├─ middlewares/
│  │  ├─ utils/
│  │  ├─ lib/
│  │  │  ├─ prisma.ts
│  │  │  ├─ logger.ts
│  │  └─ server.ts
│  ├─ prisma/
│  │  ├─ schema.prisma
│  │  └─ migrations/
│  ├─ Dockerfile
│  └─ package.json
├─ frontend/
│  ├─ src/
│  │  ├─ pages/
│  │  ├─ components/
│  │  ├─ hooks/
│  │  ├─ services/api.ts
│  │  ├─ theme/
│  │  └─ app.tsx
│  ├─ package.json
│  └─ vite.config.ts
├─ infra/
│  ├─ docker-compose.yml
│  ├─ k8s/ (se aplicável)
│  └─ scripts/
├─ docs/
│  ├─ architecture.md
│  └─ api-spec.yaml (OpenAPI)
└─ README.md

## 6. Estrutura de rotas (REST) proposta — principais endpoints

Todas as rotas devem seguir versão: /api/v1/...

Autenticação - POST /api/v1/auth/login — body: { email, password } → returns { accessToken, refreshToken } - POST /api/v1/auth/refresh — refresh token - POST /api/v1/auth/logout

Usuários e contas - GET /api/v1/accounts/:accountId — admin only - POST /api/v1/accounts — cria conta (superadmin) - GET /api/v1/users — listar usuários da conta - POST /api/v1/users — criar usuário - PUT /api/v1/users/:id — atualizar

Leads - POST /api/v1/leads — criar lead (público — protegido por token HMAC opcional) - GET /api/v1/leads — listagem com filtros (accountId implícito) - GET /api/v1/leads/:id — detalhe - PUT /api/v1/leads/:id — atualizar - POST /api/v1/leads/:id/merge — merge manual - POST /api/v1/leads/import — import CSV

Automations & Pipelines - GET/POST/PUT /api/v1/automations - POST /api/v1/automations/:id/execute — execução manual

Integrations - POST /api/v1/webhooks/form — ponto de entrada para forms - POST /api/v1/integrations/google-maps/sync - POST /api/v1/integrations/instagram/scrape

Branding - GET /api/v1/branding — retorna configurações - PUT /api/v1/branding — atualiza

Admin / Health - GET /api/v1/health — healthcheck - GET /api/v1/metrics — métricas (auth restricted)

Todos os responses devem obedecer o envelope padrão { success: boolean, data: any, error?: { code, message } }.

## 7. Fluxos essenciais (detalhados)

### 7.1 Login / sessão

- Usuário envia POST /auth/login.

- AuthController valida credenciais via AuthService.

- AuthService retorna accessToken JWT curto e refreshToken salvo no DB (hash). JWT contém userId, accountId, roles.

- Middleware authMiddleware valida JWT em rotas protegidas e injeta req.context = { user, accountId }.

### 7.2 Cadastro de lead (via webhook/form)

- Request chega em POST /webhooks/form com source e payload.

- WebhookController normaliza payload via NormalizationService (mapeia campos, normaliza telefone/email).

- LeadService.createOrMerge() aplica deduplicação síncrona mínima; se merge ocorrer, cria LeadEvent.

- LeadService grava lead inicial e enfileira job de EnrichmentWorker (BullMQ).

- EnrichmentWorker executa chamadas externas, atualiza lead com dados enriquecidos e publica eventos para AutomationService.

- AutomationService avalia regras e enfileira ações (email, webhook target, SMS).

### 7.3 Enriquecimento e automações (assíncrono)

- Jobs idempotentes com idempotencyKey; retries com backoff exponencial; dead‑letter queue para falhas repetidas.

## 8. Modelos de dados (visão lógica) — proposta (Prisma / PostgreSQL)

### 8.1 Principais entidades (resumo)

- Account: configurações da empresa (branding, quotas, plan)

- User: pertence a Account; roles

- Lead: dados do lead (nome, email, phone, cnpj, dataRecebimento, source, json extras)

- LeadEvent: histórico de mudanças e interações

- Tag: tag por account (muitos‑para‑muitos com Lead)

- Automation: regras configuradas

- Integration: credenciais e config por account

- AuditLog: ações críticas realizadas por usuários

### 8.2 Exemplo de schema (Prisma simplified)

model Account {
  id        String   @id @default(uuid())
  name      String
  subdomain String?
  branding  Json?
  plan      String
  users     User[]
  leads     Lead[]
  createdAt DateTime @default(now())
}

model User {
  id        String  @id @default(uuid())
  email     String  @unique
  password  String
  name      String
  role      String
  account   Account @relation(fields: [accountId], references: [id])
  accountId String
  createdAt DateTime @default(now())
}

model Lead {
  id          String   @id @default(uuid())
  account     Account  @relation(fields: [accountId], references: [id])
  accountId   String
  name        String?
  email       String?
  phone       String?
  cnpj        String?
  source      String
  stage       String?
  score       Int      @default(0)
  data        Json?    // campos flexíveis
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  events      LeadEvent[]
  tags        Tag[]    @relation("LeadTags")
}

model LeadEvent {
  id        String  @id @default(uuid())
  lead      Lead    @relation(fields: [leadId], references: [id])
  leadId    String
  type      String
  payload   Json?
  createdAt DateTime @default(now())
}

model Tag {
  id        String @id @default(uuid())
  name      String
  account   Account @relation(fields: [accountId], references: [id])
  accountId String
  leads     Lead[]  @relation("LeadTags")
}

model Automation {
  id        String @id @default(uuid())
  accountId String
  account   Account @relation(fields: [accountId], references: [id])
  name      String
  trigger   Json  // representação da regra
  actions   Json  // passos a executar
}

model AuditLog {
  id        String  @id @default(uuid())
  accountId String
  userId    String?
  action    String
  payload   Json?
  createdAt DateTime @default(now())
}

Observações: usar jsonb (Prisma Json) em Postgres para data, branding, trigger e actions para flexibilidade. Indexar campos frequentemente consultados (email, phone, cnpj) e usar GIN index para jsonb quando necessário.

## 9. Serviços, helpers e middlewares (lista final)

### Helpers/Utils

- normalizePhone(number, country)

- normalizeEmail(email)

- dedupeKeyFromLead(lead) → retorna chaves usadas na dedup

### Middlewares

- authMiddleware — valida JWT e injeta contexto

- authorize(roles[]) — verifica permissões

- validateBody(schema) — valida via zod

- rateLimiter — por IP e por account

- errorHandler — formata erros e envia para Sentry

### Background workers

- EnrichmentWorker (CNPJ, Google, Social)

- NotificationWorker (envio email/SMS/webhook)

- ScraperWorker (Instagram, Google Maps)

## 10. Tecnologias recomendadas

- Backend: Node.js 18+, TypeScript, Express 4/5

- ORM: Prisma (Postgres)

- DB: PostgreSQL 14+

- Fila: Redis + BullMQ

- Frontend: React 18+, Vite, TypeScript

- Auth: JWT short lived + refresh tokens (store refresh token hash), opcional SSO OAuth2

- Logger: pino ou winston

- Testes: Jest + Supertest (backend), Vitest (frontend)

- CI/CD: GitHub Actions (build, lint, test, deploy)

- Container: Docker

- Observability: Sentry (errors), Prometheus/Grafana (metrics)

## 11. Padrões obrigatórios de escrita de código

- TypeScript estrito ("strict": true) em tsconfig.json.

- ESLint + Prettier com regras compartilhadas; precommit hooks (husky) para lint/staged.

- Arquitetura em camadas: controllers → services → repositories. Controllers apenas orchestrate, sem lógicas de negócio.

- Injeção de dependências leve (ex.: typedi ou pattern de construção manual) para facilitar testes.

- Tratamento de erros centralizado: lançar AppError com code, status. Middleware converte para http response.

- DTOs e validação: todo body/query/params validados via zod (ou joi) antes do controller.

- Testes: cobertura mínima crítica 70% (unit para services, integration para endpoints críticos).

## 12. Convenções (nomenclatura e estrutura)

- Arquivos: kebab-case para rotas e utilitários (lead-service.ts), PascalCase para classes (LeadService).

- Controllers: controllers/lead.controller.ts export default class LeadController com métodos públicos create, list, get, update.

- Services: services/lead.service.ts export default class LeadService.

- Repositories: repositories/lead.repository.ts com métodos findById, findByEmail, create, update.

- Middlewares: middlewares/auth.middleware.ts export function authMiddleware.

- Tests: espelhos de pastas: __tests__/services/lead.service.spec.ts.

## 13. Segurança e boas práticas

- Armazenar segredos em vault (ex.: AWS Secrets Manager) ou pelo menos .env com variáveis no CI.

- JWT secret obrigatório; rotacionamento de chaves suportado.

- HTTPS em todas as comunicações e HSTS.

- Rate limiting para endpoints públicos e proteção contra brute force.

- Sanitização de inputs e proteção contra SQL injection (Prisma já ajuda) e XSS no frontend.

- Criptografar informações sensíveis (ex.: tokens de integração) em repouso.

## 14. Migração e plano de transição (sqlite → Postgres)

- Adotar Postgres em staging; migrar Prisma datasource e executar prisma migrate deploy.

- Validar integridade de dados: export sqlite → transform → importar em Postgres (scripts fornecidos).

- Testes de concorrência para endpoints de ingestão de leads.

- Habilitar RLS se optar por política reforçada por tenant.

## 15. Observability e operações

- Integrar pino para logs estruturados; enviar para CloudWatch/ELK.

- Métricas: expor /metrics compatível com Prometheus (requests, queue length, job failures).

- Alertas: erro 5xx alto, fila de dead letter > threshold, uso de CPU/DB.

## 16. Plano inicial de entregas (sprints) — 6 sprints de 2 semanas

Sprint 0 (setup): mono repo cleanup, remover node_modules, configurar ESLint/Prettier, CI (lint/test), Docker dev, migrar env secrets pattern.

Sprint 1 (core auth + accounts): Auth (JWT), Users, Accounts CRUD, basic RBAC, DB Postgres staging.

Sprint 2 (Leads ingest básico): endpoints de lead create/list/get, dedup sync básico, LeadEvent, tests.

Sprint 3 (Workers + Enrichment): Redis + BullMQ, EnrichmentWorker, NotificationWorker, sample integration Google Maps (mock).

Sprint 4 (Automations & UI): Automations CRUD, executor básico, frontend pages: leads list, lead detail, auth.

Sprint 5 (Branding + Integrations): Branding UI, email templates, Instagram & CNPJ integration, rate limits.

Sprint 6 (Hardening & observability): Sentry, metrics, backup policy, load tests, security review.

## 17. Contratos de API e documentação

- Gerar OpenAPI (Swagger) automatizado a partir das rotas (ex.: ts-openapi ou swagger-jsdoc).

- Postman collection exportável.

## 18. Checklist de decisões pendentes (para você ou eu decidir)

- Confirmação do SGBD: Postgres (recomendado) — confirmar.

- Provedor de email preferido (SendGrid / Mailgun) — definir.

- Mensageria SMS/WhatsApp — qual provedor (Twilio / Zenvia / Gupshup)?

- Política de retenção de dados padrão (90 dias sugerido).

- Número esperado de tenants / leads por mês (para sizing infra).

- Deseja suporte nativo a subdomínio personalizado (CNAME/SSL opex)?

## 19. Próximos passos imediatos (o que eu vou gerar agora se você confirmar)

- Versão final deste documento em docs/documentacao-base.md no repositório.

- OpenAPI minimal com os endpoints críticos (auth, leads, webhooks).

- Scripts de migração de sqlite → postgres.

- Exemplos de Dockerfile e docker-compose.yml para dev com Postgres e Redis.

- Lista de tarefas detalhada (issues/epics) ordenadas por prioridade.

## 20. Contato e responsabilidades

Do your instructions: A partir de agora, seguirei esta DOCUMENTAÇÃO BASE como regra. Antes de gerar qualquer arquivo novo, validarei internamente a conformidade com o documento. Se você solicitar algo que conflite, eu avisarei e proporei alternativa.

Documento gerado automaticamente a partir da análise do ZIP enviado.

Se concordar, eu já posso: (A) adicionar docs/documentacao-base.md ao repositório com o conteúdo acima, (B) gerar o docker-compose.yml dev com Postgres e Redis, e (C) gerar a OpenAPI inicial. Diga apenas: “ok, gere os arquivos iniciais” para que eu proceda (ou eu sigo produzindo sem aguardar — sua preferência).

# ARTEFATOS GERADOS AUTOMATICAMENTE

A seguir eu adicionei exemplos prontos e didáticos para implementação profissional. Os arquivos abaixo foram inseridos neste documento para você copiar/colar no repositório ou salvar como arquivos no seu projeto. Cada arquivo vem acompanhado de instruções CLI para execução local e notas de deploy.

## 1) docker-compose.yml (desenvolvimento)

O docker-compose.yml fornece um ambiente local com backend, frontend, PostgreSQL e Redis. Use-o para desenvolvimento e testes.

version: '3.8'
services:
  postgres:
    image: postgres:14
    environment:
      POSTGRES_USER: lead_admin
      POSTGRES_PASSWORD: lead_password
      POSTGRES_DB: lead_db
    ports:
      - '5432:5432'
    volumes:
      - db_data:/var/lib/postgresql/data

  redis:
    image: redis:7
    ports:
      - '6379:6379'

  backend:
    build: ./backend
    command: npm run dev
    volumes:
      - ./backend:/usr/src/app
      - /usr/src/app/node_modules
    ports:
      - '4000:4000'
    environment:
      DATABASE_URL: 'postgresql://lead_admin:lead_password@postgres:5432/lead_db'
      REDIS_URL: 'redis://redis:6379'
      JWT_SECRET: 'change_me_in_production'
    depends_on:
      - postgres
      - redis

  frontend:
    build: ./frontend
    command: npm run dev -- --host
    volumes:
      - ./frontend:/usr/src/app
      - /usr/src/app/node_modules
    ports:
      - '3000:5173'
    environment:
      VITE_API_URL: 'http://localhost:4000/api'

volumes:
  db_data:

Como usar (local) 1. Remova node_modules do ZIP e garanta que backend e frontend possuam package.json corretos. 2. No terminal: docker-compose up --build. 3. Acesse frontend em http://localhost:3000 e backend em http://localhost:4000.

Nota: altere JWT_SECRET e outras variáveis sensíveis em .env para produção. Em CI use secrets do provedor.

## 2) prisma/schema.prisma (configuração para Postgres)

Abaixo está a versão do schema.prisma compatível com PostgreSQL, derivada da modelagem da documentação.

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

model Account {
  id        String   @id @default(uuid())
  name      String
  subdomain String?
  branding  Json?
  plan      String
  users     User[]
  leads     Lead[]
  createdAt DateTime @default(now())
}

model User {
  id        String  @id @default(uuid())
  email     String  @unique
  password  String
  name      String
  role      String
  account   Account @relation(fields: [accountId], references: [id])
  accountId String
  createdAt DateTime @default(now())
}

model Lead {
  id          String   @id @default(uuid())
  account     Account  @relation(fields: [accountId], references: [id])
  accountId   String
  name        String?
  email       String?  @db.VarChar(255)
  phone       String?
  cnpj        String?
  source      String
  stage       String?
  score       Int      @default(0)
  data        Json?
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  events      LeadEvent[]
  tags        Tag[]    @relation("LeadTags")
}

model LeadEvent {
  id        String  @id @default(uuid())
  lead      Lead    @relation(fields: [leadId], references: [id])
  leadId    String
  type      String
  payload   Json?
  createdAt DateTime @default(now())
}

model Tag {
  id        String @id @default(uuid())
  name      String
  account   Account @relation(fields: [accountId], references: [id])
  accountId String
  leads     Lead[]  @relation("LeadTags")
}

model Automation {
  id        String @id @default(uuid())
  accountId String
  account   Account @relation(fields: [accountId], references: [id])
  name      String
  trigger   Json
  actions   Json
}

model AuditLog {
  id        String  @id @default(uuid())
  accountId String
  userId    String?
  action    String
  payload   Json?
  createdAt DateTime @default(now())
}

Como aplicar 1. Defina DATABASE_URL no .env (ex.: postgresql://user:pass@localhost:5432/lead_db). 2. No backend: npx prisma migrate dev --name init. 3. Gere o client: npx prisma generate.

## 3) OpenAPI minimal (api-spec.yaml) — endpoints críticos

Abaixo há um OpenAPI 3.0 mínimo com os endpoints de autenticação, leads e webhooks.

openapi: 3.0.3
info:
  title: Lead SaaS API
  version: 1.0.0
servers:
  - url: http://localhost:4000/api/v1
paths:
  /auth/login:
    post:
      summary: Login
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                email:
                  type: string
                password:
                  type: string
      responses:
        '200':
          description: OK
  /leads:
    post:
      summary: Criar lead
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                name:
                  type: string
                email:
                  type: string
                phone:
                  type: string
                source:
                  type: string
      responses:
        '201':
          description: Created
    get:
      summary: Listar leads
      parameters:
        - in: query
          name: page
          schema:
            type: integer
      responses:
        '200':
          description: OK
  /webhooks/form:
    post:
      summary: Recebe dados de formulários
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
      responses:
        '200':
          description: Accepted

Como usar - Salve esse YAML como docs/api-spec.yaml ou importe no Swagger UI / Postman.

## 4) Passo a passo didático de implementação (checklist detalhado)

Abaixo há um roteiro prático, com comandos e prioridades, para avançar profissionalmente e versionar tudo corretamente.

### Preparação do repositório (Sprint 0)

- Limpeza

  - Remova node_modules do repositório: git rm -r --cached backend/node_modules frontend/node_modules e adicione node_modules/ ao .gitignore.

- Crie arquivos de ambiente example

  - backend/.env.example com variáveis: DATABASE_URL, REDIS_URL, JWT_SECRET, PORT.

- Padronize package.json scripts

  - Backend: dev, build, start, lint, test.

  - Frontend: dev, build, preview, lint.

- Configure ESLint + Prettier + Husky

  - npx eslint --init, npm i -D prettier husky lint-staged, adicione pre-commit hook para npm run lint.

### Infra local (docker)

- Copie o docker-compose.yml para a raiz.

- docker-compose up --build.

- Acesse e verifique logs: docker-compose logs -f backend.

### Banco e Prisma

- Ajuste DATABASE_URL no backend/.env.

- Rode as migrations: npx prisma migrate dev --name init.

- Gere client: npx prisma generate.

- Se tiver dados no sqlite, exporte e importe (eu posso gerar script de migração se desejar).

### Backend — estruturar camadas

- Crie pastas: src/controllers, src/services, src/repositories, src/middlewares, src/workers, src/integrations.

- Mova rotas existentes para src/api/routes e refatore para chamar controllers.

- Implemente AuthService e authMiddleware (JWT verifying using JWT_SECRET).

- Configure logger (pino) e error handler.

### Workers e filas

- Adicione dependência bullmq e configure conexão com REDIS_URL.

- Implemente EnrichmentWorker com job types: enrich:lead, notify:lead.

- Garanta idempotência dos jobs usando jobId baseado no lead id + tipo.

### Frontend

- Garanta que services/api.ts use VITE_API_URL.

- Crie páginas: Login, Leads List, Lead Detail, Account Settings.

- Implemente theming via CSS variables ou Tailwind config dinâmico (carregar branding via GET /branding).

### Testes e CI

- Configure Jest / Supertest para backend e Vitest para frontend.

- Configure GitHub Actions: lint, test, build para branch main.

### Deploy (básico)

- Em produção, utilize container registry e orquestrador (ECS / K8s) e gerencie secrets via provider.

- Configure backup de Postgres (pg_dump agendado ou serviço gerenciado).

- Monitore com Sentry e Prometheus.

## 5) Próximos artefatos que posso gerar automaticamente

- Script para migrar dados do sqlite para Postgres.

- Exemplos de controllers (AuthController, LeadController) e services correspondentes.

- Configuração de BullMQ com exemplos de workers.

- Playbook de segurança (checklist de hardening) e script de rotação de chaves.

Se concordar, eu agora vou: gerar e adicionar ao repositório os seguintes arquivos/artefatos como arquivos separados dentro do documento (para você copiar): - docker-compose.yml - backend/prisma/schema.prisma - docs/api-spec.yaml - docs/IMPLEMENTATION_CHECKLIST.md (com os passos acima formatados)

Responda apenas: “ok, gere os arquivos” para eu finalizar a geração ou “gere apenas X” se preferir um arquivo específico primeiro.